关于和田昆冈经济技术开发区简介

一、园区发展现状及远期规划​

园区规划总面积14.92平方公里，自2023年5月启动建设以来，累计完成基础设施建设投资18.25亿元。目前，已建成41公里高标准道路及生态景观带，实现水、电、气、通信等管网全面铺设，污水处理厂、中水库、应急水池、净水厂等基础设施均已竣工投用。兰干调节池（库容995万立方米）9月已开始蓄水，科创中心、消防站等配套设施建设正稳步推进，化工园区基础设施项目正在办理进场施工手续。​

在产业发展方面，园区已成功引入8家龙头企业，项目总投资超200亿元，产业涵盖碳酸锂生产、铅锌冶炼等领域。其中，昆仑蓝钻年产10万吨碳酸锂项目一期一阶段已建成投产，2024年实现碳酸锂产量3500吨，产值达2.5亿元；2025年已生产碳酸锂1.65万吨，可实现2.2万吨的生产目标，昆仑锌业年产11万吨铅锭、56万吨锌锭项目主体完工，首批锌锭将于10月下旬下线。西海锂业正在试生产、消缺，10月20日碳酸锂已下线，已产出碳酸锂2吨，日昇新能已基本完成建设，2025年已生产碳酸锂800吨，出售碳酸锂600吨。日舜矿产品正在分段调试、检修，为投产做积极准备。至2025年底，将产出锌锭2.26万吨、氧化锌1万吨，碳酸锂2.9万吨，届时园区总产值有望突破26亿元.至2030年，园区规划形成100万吨铅锌冶炼、35万吨碳酸锂、37万吨氧化锌、3万吨锑、20万吨铜、10万吨镁的产能规模，届时预计实现产值1200亿元，税收74.4亿元。​

园区以“绿色矿业高质量发展”为核心目标，计划在三年内完成化工园区基础设施建设，着力引进上下游配套企业，全力构建集矿产开采、冶炼加工、精深制造于一体的全产业链体系。致力于打造全国有色金属产业示范区、国家新能源新材料生产基地、全国再生有色金属综合利用示范基地、国家“城市矿产”示范基地，建设成为融合有色金属冶炼加工、资源再生利用、科技研发及成果转化功能的绿色智能产业园区，推动和田重工业实现从“无”到“精”的历史性跨越，成为南疆绿色矿业发展的核心引擎。​

二、产业配套能力​

（一）基础设施配套。园区已全面建成“七通一平”基础设施体系，水、电、气供应保障充足。其中，供水价格暂定为3.56元/立方米；电价严格执行自治区发改委标准，平时电价0.43元/度，高峰电价0.61元/度，低谷电价0.25元/度。洛浦县发改委于5月积极对接地区发改委、和田国网供电公司，推进220kV变电站建设事宜。目前，因昆冈经济技术开发区用电负荷较小，已建的110kV变电站尚未满负荷运行，暂不具备建设220kV变电站条件，后续将根据用电负荷增长情况适时推进。同时，地区及洛浦县正积极与自治区相关部门对接，全力争取绿电直供政策额度，进一步降低园区企业用电成本。用气价格参照商业用气终端销售价格，为2.367元/立方米。​

（二）环保与安全设施。园区配套建设生活污水处理厂（日处理能力3000吨）、应急事故水池等设施。和田地区一般工业固废填埋场处置项目已进场开工建设、和田地区危险废物集中处置中心（危险废物填埋场）建设项目正在办理用地手续。化工园区按照高标准构建应急救援体系，配套建设消防站、事故水池等设施，完全满足铜冶炼项目环保及安全要求。​

（三）人才与用工保障。园区创新建立“订单式”人才培养机制，与新疆工程学院等院校合作开设相关专业并组建定向培训班，将园区设为实习基地，实现学生“毕业即就业”。同时，人社部门积极组织农民工赴园区务工，有效解决企业用工难题。​